LLooM v2

重构计划介绍文档

Core + GUI 两层架构 · 自包含桌面应用

2026年8月

# 1. 架构总览

LLooM v2 采用 Core + GUI 两层架构，基于 LiteLLM Python SDK 作为库直接调用，无需 Docker 容器化部署。应用完全自包含：嵌入式 Python 3.11 运行时 + Ollama 二进制内置，用户双击 .app 即可运行。

核心组成部分：

- Tauri 桌面应用 (GUI)：5 页面（总览/用量/对话/模型管理/设置），启动时自动拉起 Ollama 和 Python API 子进程

- Python API 服务：uvicorn + FastAPI，监听 localhost:7860，提供 REST + SSE 端点

- Core 核心层：ModelManager(目标1) + SmartRouter(目标2) + Orchestrator(目标3) + SecurityFilter + SemanticCache

- litellm SDK：Router + Cache + completion() + callbacks，作为 Python 库直接 import

- Ollama 二进制：内置在应用中，零成本兆底层 (qwen2.5:latest)

与 v1 的核心区别：

| 维度 | v1 (现版) | v2 (新版) |
| --- | --- | --- |
| 外部服务 | Docker 10 容器 | 无（纯 Python） |
| 数据库 | PostgreSQL | SQLite（本地文件） |
| 缓存 | Qdrant + Redis | ChromaDB + disk |
| 监控 | Prometheus + Grafana | SQLite 记录 + Tauri 内置图表 |
| LLM 调用 | HTTP → LiteLLM Proxy | litellm SDK 库直接调用 |
| 启动方式 | ./install.sh → docker compose | 双击 .app 自动启动 |
| 依赖体积 | ~10GB Docker 镜像 | ~400-600MB（模型另下载） |

# 2. 打包构建流水线

开发模式和发布构建流程不同：

### 开发模式（日常开发）

pip install -e .          # 安装 core 包到当前 Python 环境

lloom init                 # 初始化配置 + 拉取 Ollama 模型

lloom serve                # 启动 API 服务 (:7860)

cd tauri-app && cargo tauri dev   # 启动 Tauri 开发模式

### 发布构建（打包发布）

- pyinstaller --onecore --name lloom-server api/server.py → 生成独立二进制

- 下载 ollama macOS ARM64 二进制 → 放入 tauri-app/src-tauri/resources/ollama

- 首次运行时自动拉取 qwen2.5:latest 模型（约 4GB，不打包进应用避免体积过大）

- cargo tauri build → 生成 LLooM.app

- 压缩 .app → GitHub Release

### Tauri 启动流程

- App 启动 → 检查并启动 Ollama 子进程 → 轮询 localhost:11434 就绪（最多 30s）

- 启动 Python API 子进程 → 轮询 localhost:7860/api/health 就绪（最多 15s）

- 加载前端 UI

- 首次运行 → 检查 Ollama 模型 → 不存在则提示拉取

- 退出时 → kill 两个子进程

# 3. Phase 0: 项目骨架与打包验证

目标：搭建项目结构，验证 PyInstaller + Tauri 打包可行性

项目目录结构：

lloom/

core/                     # 核心层

__init__.py

config.py               # 配置管理 (.env 读写)

database.py              # SQLite schema + CRUD

model_manager.py        # 目标1

smart_router.py          # 目标2

orchestrator.py          # 目标3

security.py              # PII/越狱/域分类

cache.py                 # 语义缓存 (ChromaDB)

callbacks.py             # litellm 回调 (用量记录)

api/

__init__.py

server.py                # FastAPI 服务

cli/

lloom.py                 # CLI 入口

tauri-app/                 # 从 v1 迁移

data/                      # 运行时数据 (gitignore)

pyproject.toml

.env.example

依赖定义：

- litellm >= 1.82.0 — LLM SDK 核心

- fastapi >= 0.115.0 + uvicorn >= 0.30.0 — API 服务

- chromadb >= 0.5.0 — 本地向量缓存

- click >= 8.1.0 — CLI 框架

- python-dotenv >= 1.0.0 — 环境变量管理

打包验证（关键验证点）：

- 写最小 api/server.py（只返回 {"status": "ok"}）

- 用 PyInstaller 打包，确认 litellm + fastapi + chromadb 都能正确打包

- 在 Tauri 中拉起打包后的二进制，确认能正常启动

- 此步验证成功后才继续后续开发

关键风险：

- litellm SDK 依赖较多，PyInstaller 可能遗漏隐式导入 → 需要 hiddenimports 配置

- ChromaDB 依赖 onnxruntime + 模型文件，打包体积可能偏大 → 需要验证

# 4. Phase 1: 核心目标1 — 模型集约化管理

目标：统一注册模型，追踪 token 用量，计算成本，控制预算

## SQLite 数据层

三张表：models（模型定义）、usage_records（每次调用的 token/成本记录）、budgets（预算配置）。models 表存储模型名称、供应商、API 端点、单价、RPM 等信息。usage_records 记录每次调用的 input/output tokens 和成本。budgets 表支持按用户或按模型设置预算上限。

## ModelManager 类

提供模型 CRUD、用量记录、用量统计查询、预算控制等方法。to_router_model_list() 将模型配置转换为 litellm.Router 所需的 model_list 格式。

## litellm 回调

UsageTrackerCallback 继承 CustomLogger，在 log_success_event 中从 kwargs 获取 response_cost（litellm 自动计算的成本）和 token 用量，写入 SQLite。复用 v1 的定价表（从 config_worker.yaml 迁移到 SQLite models 表）。

复用 v1 代码：

- 模型定价表 → 从 config_worker.yaml 的 input_cost_per_token/output_cost_per_token 迁移到 SQLite

- quota_setup.sh 逻辑 → ModelManager.set_budget()

- litellm_cli.py 的 add-model 交互逻辑 → CLI Phase 6

# 5. Phase 2: 核心目标2 — 智能调用规划

目标：根据请求内容自动分类，选择最优模型，失败时自动 Fallback

## 两层分类器

第一层正则规则匹配（零成本零延迟），第二层 LLM 兑底。分类器自动选择：DASHSCOPE_API_KEY 有值 → qwen3.6-flash（云端快速）；无值 → qwen2.5:latest（Ollama 本地）。

## Fallback 链

从 SQLite 动态读取模型配置构建 Fallback 链：complex_reasoning → general → simple_qa(本地)，所有链最终 fallback 到 qwen2.5-local (Ollama)。

## 推理模型流式

检测到推理模型（qwen3.6-flash/plus、deepseek-v3）时自动启用 stream=true，避免 reasoning tokens 导致 HTTP 超时。这是 v1 中踩过的坑。

复用 v1 代码：

- TASK_MODEL_MAP 正则规则 → RULES 字典

- INFERENCE_MODELS 集合 → 直接复用

- async_pre_call_hook 逻辑 → route() 方法

- Fallback 链 → 从 config_worker.yaml 的 fallbacks 迁移

# 6. Phase 3: 核心目标3 — 语义感知任务分配

目标：检测复杂任务自动分解，语义缓存相似请求，域分类增强路由

## 语义缓存

使用 ChromaDB PersistentClient 实现本地向量缓存。Embedding 来源：DASHSCOPE_API_KEY 有值 → DashScope text-embedding-v3；无值 → ChromaDB 内置 all-MiniLM-L6-v2。缓存粒度按 (query, model) 组合存储，TTL 24h。

## 任务编排器

五步流程：复杂度检测 → 任务分解 → 成本规划 → 顺序执行 → 结果汇总。支持对话上下文（最近 10 轮），对 simple_qa/general 类型启用语义缓存。流式输出 SSE 事件（decompose/task_start/task_done/result）。

## 域分类

复用 MMLU 14 类关键词预过滤 + LLM 兑底逻辑。分类结果传入 SmartRouter，STEM 域 → math_logic 模型，CS 域 → coding 模型。

复用 v1 代码：

- task_orchestrator.py 的 is_complex() 正则 → 直接复用

- decompose()/aggregate() 的 prompt → 直接复用，urllib → litellm SDK

- SubTask dataclass → 直接复用

# 7. Phase 4: 安全层

目标：PII 脱敏 + 越狱拦截 + 域分类，纯函数实现，无 Flask 依赖

| 检测 | 实现方式 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| PII 脱敏 | 正则（7 类：邮箱/手机/身份证/银行卡等） | 替换为 [MASKED] |
| 越狱拦截 | 模式匹配（5 类：DAN/指令覆盖/角色操纵等） | 拒绝请求 |
| 域分类 | 关键词预过滤 + LLM 兑底 | 注入路由增强 |

安全检测在 SmartRouter.route() 调用前执行，不单独开服务。正则中中文用 (?<!\d)/(?!\d) 替代 \b（v1 踩过的坑）。

复用 v1 代码：

- semantic_router/app.py 的全部正则规则 → 直接复用

- MMLU 14 类关键词表 → 直接复用

# 8. Phase 5: API 服务层

目标：FastAPI 提供 REST + SSE 端点，为 Tauri 和 CLI 提供统一接口

| 端点 | 方法 | 功能 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/health | GET | 服务健康检查 + 模型可用性 | Phase 0 |
| /api/models | GET/POST | 列出/注册模型 | Phase 1 |
| /api/models/{name} | DELETE | 删除模型 | Phase 1 |
| /api/usage | GET | 用量统计（按模型/时间/用户） | Phase 1 |
| /api/budget | GET/POST | 查询/设置预算 | Phase 1 |
| /api/chat | POST | 普通对话（SmartRouter 路由） | Phase 2 |
| /api/chat/stream | POST | SSE 流式对话 | Phase 2 |
| /api/orchestrate/stream | POST | SSE 流式编排 | Phase 3 |
| /api/conversations | GET/POST/DELETE | 对话历史 CRUD | Phase 3 |
| /api/stats | GET | 综合状态（Tauri 总览页用） | 1,2,3 |
| /api/config | GET/POST | .env 配置读写 | Phase 0 |
| /api/cache/stats | GET | 缓存命中率统计 | Phase 3 |
| /api/cache/clear | POST | 清空缓存 | Phase 3 |

SSE 响应必须指定 charset=utf-8（v1 踩坑记录）。

# 9. Phase 6: CLI 工具

目标：提供命令行操作，复现核心功能

- lloom init — 交互式初始化（API Key 收集 + Ollama 模型拉取）

- lloom serve — 启动 API 服务 (:7860)

- lloom model add/remove/list — 模型管理

- lloom status — 用量/路由/缓存统计

- lloom chat — 命令行对话

- lloom orchestrate — 复杂任务编排

用 click 框架。CLI 直接调用 core 层 Python 包，不需要 API 服务运行。init 向导复用 v1 litellm_cli.py 的 7 步逻辑（精简去掉 Docker 检测）。

# 10. Phase 7: Tauri GUI 与进程管理

目标：适配 Tauri 桌面应用，从 Docker 命令切换为 API 调用 + 子进程管理

## 进程管理

Tauri 启动时自动拉起 Ollama 子进程（resources/ollama serve）和 Python API 子进程（resources/lloom-server --port 7860），轮询端口就绪后加载 UI。退出时 kill 两个子进程。

## 页面适配

| 页面 | v1 方式 | v2 方式 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | docker compose ps | GET /api/health + GET /api/stats |
| 用量 | Prometheus 查询 | GET /api/usage + SVG 图表 |
| 对话 | SSE → webapp:3002 | SSE → localhost:7860/api/orchestrate/stream |
| 模型 | CLI JSON 命令 | GET/POST/DELETE /api/models |
| 设置 | .env 文件读写 | GET/POST /api/config + smart restart |

复用 v1 代码：

- index.html 整体结构 → 复用（5 页面布局、SVG 图表、Markdown 渲染、对话历史）

- chat_request SSE 代理命令 → 复用（URL 改为 :7860）

- read_env/write_env → 改为调用 API

- PATH 注入逻辑 → 保留（可能需要 ollama 二进制路径）

# 11. Phase 8: 打包构建

目标：生成完全自包含的 .app

- PyInstaller 打包 Python 核心：pyinstaller --onecore --name lloom-server 配置 hiddenimports（litellm/chromadb/uvicorn）

- 下载 Ollama macOS ARM64 二进制，放入 tauri-app/src-tauri/resources/ollama

- 配置 tauri.conf.json bundle.resources 包含 ollama 和 lloom-server

- 首次运行时检查并提示拉取 qwen2.5:latest 模型（约 4GB）

- cargo tauri build 生成 LLooM.app

关键验证点：

- 运行 ./dist/lloom-server --port 7860，确认 API 可用

- litellm 的动态导入可能需要多次调整 hiddenimports

# 12. Phase 9: 集成测试与发布

## 端到端测试

- 全新机器上双击 .app → 首次配置 → 对话 → 查看用量

- 智能路由验证（简单问题 → 本地模型，编码问题 → deepseek-v3）

- 语义缓存验证（重复问题命中缓存）

- 复杂任务编排验证（多步骤分解 → 执行 → 汇总）

- 预算控制验证（超限后拒绝请求）

## 文档更新

- README.md：安装方式从 Docker 改为“下载 .app 双击运行”

- 项目文档.md：架构图、核心模块说明、打包流程

- progress.md：v2 重构进展

## GitHub Release

- 压缩 LLooM.app 为 zip

- 在 v2 分支合并到 main 后，创建 Release《tag v2.0.0

- Release 描述：架构变更说明 + 安装步骤 + 截图

# 13. 开发顺序与依赖关系

| Phase | 内容 | 依赖 | 预估时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 项目骨架 + 打包验证 | 无 | 1-2 天 |
| Phase 1 | ModelManager | Phase 0 | 2-3 天 |
| Phase 2 | SmartRouter | Phase 1 | 2-3 天 |
| Phase 3 | Orchestrator + Cache | Phase 2 | 3-4 天 |
| Phase 4 | 安全层 | Phase 2（可并行） | 1-2 天 |
| Phase 5 | API 服务层 | Phase 1,2,3 | 2-3 天 |
| Phase 6 | CLI 工具 | Phase 1（可并行） | 1-2 天 |
| Phase 7 | Tauri GUI | Phase 5 | 3-5 天 |
| Phase 8 | 打包构建 | Phase 7 | 2-3 天 |
| Phase 9 | 测试 + 发布 | Phase 8 | 2-3 天 |

可并行的时间段：

- Phase 4（安全层）与 Phase 3（编排器）可同时开发

- Phase 6（CLI）与 Phase 5（API）可同时开发

- Phase 7（Tauri）在 Phase 5 完成后才开始

# 14. v1 → v2 代码迁移清单

| v1 文件 | v2 归属 | 迁移方式 |
| --- | --- | --- |
| custom_callbacks.py 正则规则 | core/smart_router.py RULES | 直接复制 |
| custom_callbacks.py INFERENCE_MODELS | core/smart_router.py | 直接复制 |
| custom_callbacks.py QuotaTracker | core/callbacks.py | Prometheus → SQLite |
| task_orchestrator.py is_complex() | core/orchestrator.py | 直接复制 |
| task_orchestrator.py decompose() prompt | core/orchestrator.py | 直接复制 |
| task_orchestrator.py aggregate() prompt | core/orchestrator.py | 直接复制 |
| semantic_router/app.py PII 正则 | core/security.py | 直接复制 |
| semantic_router/app.py 越狱正则 | core/security.py | 直接复制 |
| semantic_router/app.py MMLU 关键词 | core/security.py | 直接复制 |
| config_worker.yaml model_list | SQLite models 表 | 迁移数据 |
| config_worker.yaml fallbacks | SmartRouter._build_fallbacks() | 迁移逻辑 |
| litellm_cli.py init 向导 | cli/lloom.py init | 精简（去 Docker） |
| webapp/app.py API 端点 | api/server.py | Flask→FastAPI 重写 |
| tauri-app main.rs 进程管理 | main.rs | Docker→子进程 重写 |
| tauri-app index.html UI | index.html | 改 API URL，保留布局 |